包头区域台地生态护坡及景观浮雕墙工程

分包商招标公告

- 招标人：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

二、项目概况

（一）工程名称：包头区域台地生态护坡及景观浮雕墙工程

（二）项目编号：MCSTHJ-2017-GCFB012

（三）工程地点：包头区域

## （四）项目概况：

项目地点位于包头区域，台地生态护坡的施工面积约为2500㎡, 景观浮雕墙施工面积约为3000㎡。本次招标内容为台地生态护坡及景观浮雕墙分包商招标（包工包料）。

## （五）工作内容：

1、台地挡土墙：土方开挖、土方回填、混凝土底板、级配碎石填料、土工格珊、

土工布、自嵌式挡土块安装、锚固棒、混凝土盖顶。

## 2、 浮雕墙：墙面整理、钢筋铆钉、钢筋骨架、钢丝网片、混凝土喷浆、浮雕造型、丙烯着色。

## 3、分包商需提供工程资料 、涉及的材料需要送检。

## 注：以上具体工程量详见招标文件工程量清单

## （六）工期：62日历天

## 计划开工日期：2017年6月15日

## 计划竣工日期：2017年8月15日

- 质量及技术要求

1、质量标准

| 项目 | 序号 | 项目 检查 | 允许偏差或允许值（mm） |  |  |  |  |  |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 柱基基坑基槽 | 挖方场地平整 |  |  | 管内 |  | 地（路）面基层 |  |
|  |  |  |  | 人工 | 机械 |  |  |  |  |  |
| 主控项目 | 1 | 标高 | -50 | ±30 | ±50 |  | -50 |  | -50 | 水准仪检查 |
|  | 2 | 分层压实系数 | 设计要求 |  |  |  |  |  |  | 按规定方法 |
| 一般项目 | 1 | 回填土料 | 设计要求 |  |  |  |  |  |  | 取样检查或直观鉴别 |
|  | 2 | 分层厚度及含水量 | 设计要求 |  |  |  |  |  |  | 水准仪及抽样 检查 |
|  | 3 | 表面平整度 | 20 | 20 | 30 | 20 |  | 20 |  | 用靠尺或水准仪 |

2、项目允许偏差值（mm） 检验方法

2.1标高用水准仪检查；

2.2长度、宽度由设计中心向两边拉尺量；

2.3边坡坡度“不允许”用坡度尺检查；

3、质量控制措施

3.1加强质量意识教育，认真贯彻各项施工技术管理制度。

3.2加强施工技术交底，各级技术交底要填写《施工技术交底单》，交底人和接受交底人要亲自签字，不能代签，作为施工技术记录留底。

3.3加强现场管理，落实熟悉的现场管理人员，发现质量问题及其他异常现象及时层层上报，及时落实处理措施。

3.4严格控制回填土铺填厚度，加强施工过程的监督管理，做好每一层填土的压实试验，出现不合格的要及时返工。

四、分包商要求

凡是入围公司“供应商信息库”且具有相关施工经验的分包商均可报名。

五、报价方式

综合单价（含税金）单价方式，总价报价。

1、工程量清单中的综合单价，应包括所需人工费、施工全部机械使用费、材料费、现场临时设施费，所有措施费、其他费（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费、检验试验费以及包含但不限于合同明示或暗示的风险、责任和义务等）以及管理费、利润、税金等。

2、工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用招标人将视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中，实施过程均不予计算和支付费用。

- 投标方式

报名时间：2017年6月8日——2017年6月13日下午18:00

领取招标文件时间：2017年6月9日——2017年6月9日下午18:00

(招标人以邮件形式回复至对应报名邮箱，不需要现场领取)。

报名方式：投标人填写《投标报名表》，签字确认并于报名截止时间前发回到服务中心报名邮箱mengcaocaigou@126.com。

投标人提问截止时间：2017年6月13日中午12:00前

投标人答疑时间：2017年6月 13日 中午12:00 前发布答疑

开标时间：见招标文件

开标地点：呼和浩特市银都大厦B座三层会议室

投标报名联系人及电话：      银  洁  18247105442

招标文件答疑联系人及电话：  王宏娜  18904718401

现场踏勘联系人及电话：      金福生  18047247924

投标报名表

| 投标项目 | 包头区域台地生态护坡及景观浮雕墙工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 （盖章） |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 邮政编码 |  |  |
| 电话 |  | 传真 |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 职务 |  |  |
| 固定电话 |  | 手机 |  |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |  |
| 投标人签字 |  | 报名日期 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |